## COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

### P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266

### AREA TECNICA

Ufficio Lavori Pubblici

Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Renier”

CUP E39H18000430005

IMPORTO DI PROGETTO € 4.045.000,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch.Luca Pozzobon

Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza

CUP E39J21010140009

IMPORTO DI PROGETTO € 1.955.000,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch.Luca Pozzobon

CIG 9319790601

Codice Stazione Appaltante 093704

Localizzazione intervento 026013

Codice Anagrafico RUP 093074

Quadro economico (Documento di fattibilità delle alternative progettuali con delibera G.C. n.32 del 10.05.2018)

- Lavori

Lavori 							€ 2.297.920,00

Oneri per la sicurezza					€      67.080,00

- Totale				€ 2.365.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA							€    236.500,00

Spese tecniche						€    354.750,00

Iva su spese tecniche e Cassa Previdenziale		€      95.356,80

Spese per accertamenti e prove				€      12.000,00

Fondo per accordi bonari e imprevisti			€      36.393,20

- Totale somme a disposizione	€    735.000,00

Totale (A+B)  		€ 3.100.000,00

Quadro economico (Progetto di fattibilità tecnico-economica con delibera G.C. n.128 del 28.11.2019)

A) Lavori

A1. Lavori 			                                                  		€ 2.297.920,00

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta       		€      67.062,00

Totale A)                                    		€ 2.364.982,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 – Lavori in economia                              				€        2.000,00

2 – Rilievi, accertamenti ed indagini sondaggi                      		€        1.500,00

3 – Allacciamenti spostamenti pubblici servizi iva inclusa 		€        3.000,00

4 – Imprevisti ed arrotondamento               				€      20.816,22

5 – Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva

direzione lavori e coordinamento sicurezza fase

di esecuzione (cnpaia e iva comprese)			€    420.301,58

6 – Accantonamento art. 113 D. Lgs.50/2016                        		€      30.272,00

7 – Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal CSA collaudo statico ed

eventuali collaudi specialistici                                         		€      20.000,00

8 – IVA 10% su A.1 e A.2                  				€    236.498,20

9 – Contributo ANAC                                 				€           630,00

Totale somme a disposizione B)     	€    735.018,00

============

Totale complessivo A) + B)              	€ 3.100.000,00

Finanziamento:

Contributo mutui bei: 		€ 2.449.000,00

Fondi propri: 			€    267.123,00

Contrazione di mutuo:		€    250.000,00

Contributo statale progettazione €   133.877,00

Nomina RUP geom. Piva Nicola con delibera G.C. n.129 del 28.11.2019

GARA INCARICO DI PROGETTAZIONE - CIG 822128964D

Det.area urbanistica n.8/85 del 28.02.2020 indizione gara per affido progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza

Lettera d’invito S.U.A. di Treviso

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 1 del 20.04.2020 Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 2 del 11.05.2020 Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 3 del 09.06.2020 ore 14:38 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 4 del 12.06.2020 ore 14:30 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 5 del 25.06.2020 ore 14:30 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 6 del 25.06.2020 ore 15:00 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 7 del 26.06.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 8 del 27.06.2020 ore 09:00 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n. 9 del 02.07.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.10 del 03.07.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica) Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.11 del 15.07.2020 ore 10:00 (Commissione tecnica) Richiesta del RUP a Mate società cooperativa prot.8432 del 16.07.2020 giustificazione offerta anomala da presentare entro 31.07.2020 Giustificazioni di Mate società cooperativa presentate il 30.07.2020 registrata con prot.9152 del 03.08.2020 Relazione del RUP in merito alla verifica di congruità dell’offerta prot.10607 del 04.09.2020 Determina area urbanistica n.18/331 del 24.09.2020 Affidamento definitivo incarico di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione a Mate soc.coop. di Bologna Comunicazione aggiudicazione finale a tutti i partecipanti prot.11517 del 25.09.2020 Comunicazione aggiudicazione a Mate soc.coop. di Bologna prot.11519 del 25.09.2020 Convenzione incarico rep.1290 del 24.11.2020 (scrittura privata)

Richiesta proroga consegna progetto definitivo di Mate soc.coop. prot.15519 del 21.12.2020

Concessione proroga al 08.02.2021 consegna progetto definitivo a Mate soc.coop. prot.15586-15587del 22.12.2020

Richiesto rimborso a Mate per pubblicazione € 4.086,71 prot.844 del 22.01.2021 tot. € 4.086,71 (pagato genn.2021)

Consegna progetto definitivo Mate soc.coop. prot.1691 del 09.02.2021

Consegna progetto definitivo REVISIONATO Mate soc.coop. prot.4822 del 13.04.2021

Verbale di verifica progetto definitivo Bureau Veritas spa prot.11637 del 23-09-2021

Nomina RUP geom. Marcella Bizzotto con delibera G.C. n.103 del 23.09.2021: revocata e nominato Luca Pozzobon

Nomina RUP arch.Luca Pozzobon di Castelfranco Veneto con delibera G.C. n.86 del 09.06.2022

Consegna progetto definitivo prot.12357 del 08.10.2021 Mate soc.coop

Quadro economico (Progetto definitivo con delibera G.C. n.120 del 28.10.2021)

A) Lavori

A01 Lavori opere strutturali                                               		€    620.685,57

A02 Lavori opere edili 					      	€ 1.549.795,70

A03 Lavori idraulici   						€    180.453,68

A04 Lavori impianti meccanici 					€    393.374,91

A05 Lavori impianti elettrici 						€    275.988,57

Costi della sicurezza stimati al 2,5% dei lavori			€      75.507,46

Totale A)                          		€ 3.095.805,89

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B01 Iva 10% sui lavori                            				€    309.580,59

B02 Spese tecniche per CSE e DL				        	€    158.448,10

B03 Cnpaia 4% 							€        6.337,92

B04 iva 22% su spese tecniche					€      36.252,93

B05 Spese tecniche per collaudi compresi oneri previdenziali 	€      20.000,00

B06 Incentivo art.11 LR 14/2002 – art.113 DLgs 50-2016		€      23.775,79

B07 Spese di gara							€        2.000,00

B08 Contributo Anac						€           600,00

B09 Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti		€        7.000,00

B10 Imprevisti e arrotondamenti 					€    140.198,78

Totale somme a disposizione B)            	€    704.194,11

============

Totale complessivo A) + B)              	€ 3.800.000,00

Consegna progetto esecutivo Mate soc.coop. prot.2097 del 22.02.2022 e prot.6805 del 30-05-2022 e prot.9011 del 21.07.2022

### Nomina RUP arch.Luca Pozzobon di Castelfranco Veneto con delibera G.C. n.86 del 09.06.2022

### c.f. PZZLCU64D25C111B

Rapporto finale di verifica progetto esecutivo prot.9015 del 21.07.2022 della Bureau Veritas s.p.a.;

Verbale di validazione del progetto esecutivo del RUP arch.Luca Pozzobon prot.9016 del 21.07.2022

Quadro economico (Progetto esecutivo e definitivo-esecutivo con delibera G.C. n.110 del 21.07.2022)

| A - LAVORI | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Lavori opere strutturali a misura | 843.821,75 | 47.314,48 | 891.136,23 |
| A02 | Lavori opere edili a misura | 1.510.960,07 | 865.152,87 | 2.376.112,94 |
| A03 | Lavori opere edili a corpo | 47.553,75 | 175.037,52 | 222.591,27 |
| A04 | Lavori impianti idrico-sanitari a corpo | 126.029,27 | 3.648,21 | 129.677,48 |
| A05 | Lavori impianti meccanici a corpo | 339.562,93 | 314.278,31 | 653.841,24 |
| A06 | Lavori impianti elettrici a corpo | 413.785,86 | 159.790,15 | 573.576,01 |
|  | Totale lavori soggetti a ribasso | 3.281.713,63 | 1.565.221,54 | 4.846.935,17 |
| A07 | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 79.402,54 | 37.871,24 | 117.273,78 |
|  | TOTALE LAVORI (A) | 3.361.116,17 | 1.603.092,78 | 4.964.208,95 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| B01 | IVA 10% sui lavori | 336.111,62 | 160.309,28 | 496.420,90 |
| B02 | Spese per progettazione | 10.000,00 | 77.000,00 | 87.000,00 |
| B03 | Spese tecniche per CSE e DL | 175.000,00 | 54.415,70 | 229.415,70 |
| B04 | Spese tecniche impatto acustico | 3.500,00 |  | 3.500,00 |
| B05 | Cnpaia 4% | 7.540,00 | 5.256,63 | 12.796,63 |
| B06 | Iva 22% su spese tecniche | 43.128,80 | 30.067,91 | 73.196,71 |
| B07 | Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali | 3.800,00 |  | 3.800,00 |
| B08 | Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali | 35.000,00 |  | 35.000,00 |
| B09 | Incentivo art.11 LR 14/2002 – art.113 DLgs 50-2016 | 25.813,37 | 13.850,72 | 39.664,09 |
| B10 | Accatastamenti per ritrovamenti bellici | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| B11 | Spese di gara | 1.354,14 | 645,86 | 2.000,00 |
| B12 | Spese commissione giudicatrice | 6.093,63 | 2.906,37 | 9.000,00 |
| B13 | Contributo Anac | 406,24 | 193,76 | 600,00 |
| B14 | Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti | 4.739,49 | 2.260,51 | 7.000,00 |
| B15 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa) | 29.396,54 | 5.000,48 | 34.397,02 |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | 683.883,83 | 351.907,22 | 1.035.791,05 |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | 4.045.000,00 | 1.955.000,00 | 6.000.000,00 |

| Fonti di finanziamento | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANZIAMENTO PIANO20_DM192/21 | 2.449.000,00 |  | 2.449.000,00 |
| FINANZIAMENTO CONTO TERMICO | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 1.750.000,00 |
| MUTUO | 641.000,00 | 840.000,00 | 1.481.000,00 |
| FONDI PROPRI | 255.000,00 | 65.000,00 | 320.000,00 |
| TOTALI | 4.045.000,00 | 1.955.000,00 | 6.000.000,00 |

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - M4 C1 I3.3

Pubblicato avviso contributo su Amministrazione trasparente/Atti di programmazione delle opere pubbliche/ il 16.03.2023

Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Renier” CUP E39H18000430005, importo di progetto € 4.045.000,00 con determina area tecnica n.120/283 del 22.07.2022 – lotto 1^

Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009, importo di progetto € 1.955.000,00 con determina area tecnica n.121/284 del 22.07.2022 – lotto 2^

GARA LAVORI CIG 9319790601 (67,71% lotto1° - 32,29% lotto2°)

Elenco operatori economici fornito da SUA Provincia di Treviso prot.8496 del 07.07.2022

Avviso sorteggio prot.8497 del 07.07.2022 (fissato il 12.07.2022)

Sorteggio verbale prot.8720 del 12.07.2022 (n.12 ditte sorteggiate)

Associazione nominativi sorteggiati verbale prot.8721 del 12.07.2022 (n.12 ditte)

Indizione gara det. Area tecnica n.122/285 del 22.07.2022

Lettera d’invito ditte sorteggiate prot.SUA 43246 del 25.07.2022

Comunicazione aggiudicazione definitiva alle ditte non aggiudicatarie prot.13458 del 27.10.2022 inviata a Vilnai Costruzioni srl con pec prot.13489 del 28.10.2022 e integrazione prot.13494 del 28.10.2022 Comunicazione aggiudicazione definitiva alla Mubre con prot.13459 del 27.10.2022 inviata a Mubre con pec prot.13490 del 28.10.2022 e integrazione prot.13495 del 28.10.2022

Pubblicato esito finale su Amministrazione trasparente il 23.01.2023

Pubblicato esito all’albo pretorio n.473 del 14.03.2023

Pubblicato avviso appalto aggiudicato dalla SUA Provincia di Treviso all’albo pretorio n.478 del 14.03.2023

Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.182/441 del 27.10.2022

| Ditta affidataria: MUBRE COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale a Marostica (VI) via Mantegna n.6 cap.36063 |
| --- |
| Tel .0424411160 Fax 0424411167 C.C.I.A.A. di Vicenza n. VI-96917 |
| P.Iva e c.f. 00172820243 INPS di VI n.9102080798, INAIL di Bassano del Grappa n.3269125/60 PAT 44056426/16, R.E.A. VI-96917, Cassa edile VI n.0820 Pec mubre@cert.assind.vi.it |
| Legale rappresentante ditta: Muttin Alfredo nato a Molvena (VI) il 16.08.1940 c.f.MTTLRD40M16F306N RIBASSO 5,5090% Cauzione definitiva: Importo € 187.887,65 - Polizza Assicurazioni Revo Agenzia di Zanetti Assicurazioni Verona n.1928057 del 28.11.2022 Polizza Danni, RC, garanzia manutenzione: Importo € 5.000.000,00 - Polizza Assicurazioni Revo Agenzia di Zanetti Assicurazioni Verona n.1927626 del 28.11.2022 Contratto rep.23 del 23.12.2022 Registrato a Agenzia delle Entrate il 29.12.2022 Serie 1T Numero 43844 Importo lavori Euro 4.579.917,51 Oneri sicurezza Euro 117.273,78 Totale Parziale € 4.697.191,29 Iva 10% Euro 469.719,13 Totale Euro 5.166.910,42 |
| Inviato il contratto sottoscritto alla Mubre con pec prot.15908 del 23.12.2022 Quadro economico con aggiudicazione definitiva appalto det. Area tecnica n.182/441 del 27.10.2022 |
| A - LAVORI | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| A01 | Lavori | € 3.100.924,03 | € 1.478.993,49 | € 4.579.917,52 |
| A02 | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 79.402,54 | € 37.871,24 | € 117.273,78 |
| TOTALE LAVORI (A ) | € 3.180.326,57 | € 1.516.864,73 | € 4.697.191,30 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| B01 | IVA 10% sui lavori | € 318.032,66 | € 151.686,47 | € 469.719,13 |
| B02 | Spese per la progettazione | € 10.000,00 | € 77.000,00 | € 87.000,00 |
| B03 | Spese tecniche per CSE e DL | € 175.000,00 | € 54.415,70 | € 229.415,70 |
| B04 | Spese tecniche impatto acustico | € 3.500,00 |  | € 3.500,00 |
| B05 | CNPAIA 4% | € 7.540,00 | € 5.256,63 | € 12.796,63 |
| B06 | IVA 22% su spese tecniche | € 43.128,80 | € 30.067,91 | € 73.196,71 |
| B07 | Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali | € 3.800,00 |  | € 3.800,00 |
| B08 | Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali | € 35.000,00 |  | € 35.000,00 |
| B09 | Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 25.813,37 | € 13.850,72 | € 39.664,09 |
| B10 | Accantonamenti per ritrovamenti bellici | € 2.000,00 |  | € 2.000,00 |
| B11 | Spese di gara | € 1.354,14 | € 645,86 | € 2.000,00 |
| B12 | Spese commissione giudicatrice | € 6.093,63 | € 2.906,37 | € 9.000,00 |
| B13 | Contributo ANAC | € 406,24 | € 193,76 | € 600,00 |
| B14 | Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti | € 4.739,49 | € 2.260,51 | € 7.000,00 |
| B15 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa) | € 29.396,54 | € 5.000,48 | € 34.397,02 |
| B16 | Ribasso d'asta gara lavori compresa IVA | € 198.868,56 | € 94.850,85 | € 293.719,41 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 864.673,43 | € 438.135,27 | € 1.302.808,69 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | € 4.045.000,00 | € 1.955.000,00 | € 6.000.000,00 |

GARA INCARICO DI DD.LL. C.S.E CONTO TERMICO – CIG 9345311A98

(67,71% lotto1 - 32,29% lotto2)

Det.area tecnica n.127/296 del 29.07.2022 indizione gara per affido DD.LL., CSE, contabilità, conto termico

| Lettera d’invito S.U.A. di Treviso |
| --- |
| Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.1 del 09.09.2022 Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.2 del 13.09.2022 Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.3 del 16.09.2022 Richiesta del RUP a Mate società cooperativa prot.11543 del 20.09.2022 giustificazione offerta anomala da presentare entro 06.10.2022 Giustificazioni di Mate società cooperativa presentate con prot.11813 del 27.09.2022 Relazione del RUP in merito alla verifica di congruità dell’offerta prot.11819 del 27.09.2022 Determina area tecnica n.184/443 del 27.10.2022 Affidamento definitivo incarico di ddll, cse a Mate soc.coop. di Bologna Comunicazione aggiudicazione finale a tutti i partecipanti prot.13454 del 27.10.2022 (attraverso Sintel il 28.10.2022) Comunicazione aggiudicazione a Mate soc.coop. di Bologna prot.13455 del 27.10.2022 (attraverso Sintel il 28.10.2022) Pubblicato su Amministrazione trasparente il 30.01.2023 Pubblicato all’albo l’esito finale n.523 del 22.03.2023 Codice fiscale MATE 03419611201 Convenzione incarico rep.1323 del 23.01.2023 (scrittura privata) Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.184/443 del 27.10.2022 Ditta affidataria: MATE soc.coop. con sede legale a Bologna (BO) via S.Felice n.21 C.C.I.A.A. di Bologna n. 03419611201 P.Iva e c.f. 03419611201 INPS di Bologna n.1317644822, INAIL di Bologna n.19549015/83, Cassa Inarcassa n.SI007366 Pec mateng@legalmail.it Legale rappresentante ditta: Gerometta Raffaele nato a Conegliano (TV) il 27.05.1964 c.f.GRMRFL64E27C957B RIBASSO 37,90% Cauzione definitiva: Importo € 33.877,78 - Polizza Itas Mutua n.E1502041 del 17.01.2023 Contratto rep.1323 del 23.01.2023 Registrato a Agenzia delle Entrate il 26.04.2023 Serie 3 Numero 766 Importo Euro 151.782,15 Cassa 4% Euro 6.071,28 Iva 22% Euro 34.727,76 Totale Euro 192.581,19 Inviato il contratto sottoscritto alla Mate con pec prot.918 del 23.01.2023 |
| QUADRO ECONOMICO - POST GARA |
| A - LAVORI | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| A01 | Lavori al netto dei ribassi | € 3.100.924,03 | € 1.478.993,49 | € 4.579.917,52 |
| A02 | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 79.402,54 | € 37.871,24 | € 117.273,78 |
| TOTALE LAVORI (A ) | € 3.180.326,57 | € 1.516.864,73 | € 4.697.191,30 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| B01 | IVA 10% sui lavori | € 318.032,66 | € 151.686,47 | € 469.719,13 |
| B02 | Spese per la progettazione | € 10.000,00 | € 77.000,00 | € 87.000,00 |
| B03 | Spese tecniche per CSE e DL | € 175.000,00 | € 54.415,70 | € 229.415,70 |
| B04 | Spese tecniche impatto acustico | € 3.500,00 |  | € 3.500,00 |
| B05 | CNPAIA 4% | € 7.540,00 | € 5.256,63 | € 12.796,63 |
| B06 | IVA 22% su spese tecniche | € 43.128,80 | € 30.067,91 | € 73.196,71 |
| B07 | Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali | € 3.800,00 |  | € 3.800,00 |
| B08 | Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali | € 35.000,00 |  | € 35.000,00 |
| B09 | Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 25.813,37 | € 13.850,72 | € 39.664,09 |
| B10 | Accantonamenti per ritrovamenti bellici | € 2.000,00 |  | € 2.000,00 |
| B11 | Spese di gara | € 1.354,14 | € 645,86 | € 2.000,00 |
| B12 | Spese commissione giudicatrice | € 6.093,63 | € 2.906,37 | € 9.000,00 |
| B13 | Contributo ANAC | € 406,24 | € 193,76 | € 600,00 |
| B14 | Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti | € 4.739,49 | € 2.260,51 | € 7.000,00 |
| B15 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa) | € 29.396,54 | € 5.000,48 | € 34.397,02 |
| B16 | Ribasso d'asta gara lavori compresa IVA | € 198.868,56 | € 94.850,86 | € 293.719,42 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 864.673,43 | € 438.135,27 | € 1.302.808,70 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | € 4.045.000,00 | € 1.955.000,00 | € 6.000.000,00 |

| QUADRO ECONOMICO - ASSESTATO SAL 1BIS |
| --- |
| A - LAVORI | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| A01 | Lavori al netto dei ribassi | € 3.100.924,03 | € 1.478.993,49 | € 4.579.917,52 |
| A02 | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 79.402,54 | € 37.871,24 | € 117.273,78 |
| A03 | Adeguamento prezzi | € 52.035,32 | € 31.604,23 | € 83.639,55 |
| TOTALE LAVORI (A ) | € 3.232.361,89 | € 1.548.468,96 | € 4.780.830,85 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO | COMPLESSIVO |
| B01 | IVA 10% sui lavori | € 323.236,19 | € 154.846,90 | € 478.083,09 |
| B02 | Spese per la progettazione |  | € 77.000,00 | € 77.000,00 |
| B03 | Spese tecniche per CSE e DL | € 90.081,98 | € 52.385,17 | € 142.467,15 |
| B04 | Spese tecniche per rendicontazione conto termico | € 5.889,87 | € 3.425,13 | € 9.315,00 |
| B05 | Spese tecniche impatto acustico | € 3.500,00 |  | € 3.500,00 |
| B06 | CNPAIA 4% | € 3.978,87 | € 5.312,41 | € 9.291,29 |
| B07 | IVA 22% su spese tecniche | € 22.759,16 | € 30.387,00 | € 53.146,16 |
| B08 | Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali | € 2.667,36 |  | € 2.667,36 |
| B09 | Spese tecniche per collaudi compresi oneri previdenziali e fiscali | € 10.560,00 | € 10.560,00 | € 21.120,00 |
| B10 | Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 22.801,80 | € 11.852,97 | € 34.654,77 |
| B11 | Accantonamenti per ritrovamenti bellici | € 0,00 |  | € 0,00 |
| B12 | Spese di gara |  |  | € 0,00 |
| B13 | Spese commissione giudicatrice | € 3.929,58 | € 1.873,98 | € 5.803,56 |
| B14 | Contributo ANAC | € 558,61 | € 266,39 | € 825,00 |
| B15 | Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti | € 3.959,34 |  | € 3.959,34 |
| B16 | Ribasso sui lavori da PNRR, per lotto 1 detratto adeguamento prezzi (compreso risparmio IVA) | € 124.882,17 |  | € 124.882,17 |
| B17 | Ribasso sui lavori da fondi propri, detratto adeguamento prezzi (compreso risparmio IVA) | € 16.747,54 | € 49.229,56 | € 65.977,10 |
| B18 | Ribasso su DL, CSE e rendicontazione conto termico Da PNRR(compreso risparmio CNPAIA e IVA) | € 69.344,09 |  | € 69.344,09 |
| B19 | Ribasso su DL, CSE e rendicontazione conto termico da fondi propri (compreso risparmio CNPAIA e IVA) | € 41.082,88 | € 3.074,49 | € 44.157,36 |
| B20 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa) | € 66.658,68 | € 6.317,05 | € 72.975,73 |
| B21 | Finanziamento aggiuntivo 10% PNRR | € 244.900,00 |  | € 244.900,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 1.057.538,11 | € 406.531,04 | € 1.464.069,15 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | € 4.289.900,00 | € 1.955.000,00 | € 6.244.900,00 |

Collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo in corso d’opera

ing. Tollardo Diego e Comune di Arzignano

### Chiesto autorizzazione con prot.15911 del 23.12.2022

Autorizzazione del Comune di Arzignano prot.855 del 20.01.2023 all’ing.Tollardo a svolgere l’incarico

Nomina ed accettazione a collaudatore ing. Tollardo del 02.01.2023

Convenzione d’incarico sottoscritta prot.1784 del 09.02.2023 RUP e ing. Diego Tollardo

Consegnato collaudo statico parziale corpi B-C-F con prot.11556 del 11.10.2023 ing. Diego Tollardo

### R.u.p: arch.Luca Pozzobon cell.3341033847 luca.pozzobon@comune.castelfrancoveneto.tv.it

### c.f. PZZLCU64D25C111B

Notifica preliminare organo di vigilanza prot.14151 del 14.11.2022 ditta Mubre s.r.l. di Marostica

Comunicato notifica preliminare a Mate soc.coop. e Mubre prot.14161 del 14.11.2022

INIZIO LAVORI

Convocazione per consegna lavori in via d’urgenza Mubre prot.14110 del 10.11.2022

Verbale di consegna lavori parziale del 16.11.2022 in via d’urgenza (561 gg) prot.14349 del 16.11.2022

Convocazione per consegna completa dei lavori prot.15895 del 22.12.2022

Verbale di consegna completa prot.233 del 09.01.2023 di cui:

- fase 1 gg 145 fine presunta il 02.06.2023

- fase 2 gg   99 fine presunta (561 gg)

- fase 3 gg 156 fine presunta (561 gg)

- fase 4 gg 161 fine presunta (561 gg)

Verbale di ripresa n.1 del 08.03.2023

CONTRIBUTO PNRR

- Erogato anticipo € 489.800,00 del 23.06.2023

- Decreto conferma assegnazione risorse aggiuntive Decreto n.52 del 02.03.2023 (€ 244.900,00)

PARERI:

- Richiesta parere Soprintendenza Archeologica prot.1972 del 12.02.2021 e autorizzazione del 05.03.2021

- Richiesta parere VV.F. con prot.4692 del 08.04.2021 e integrazione prot.5373 del 26.04.2021 e autorizzazione del 30.04.2021

- Richiesta ULSS con prot.4919 del 14.04.2021 - Parere favorevole ULSS prot.6371 del 17.05.2021

- Parere favorevole Coni del 08.06.2021

- Commissione di pubblico spettacolo parere sul progetto prot.8077 del 22.06.2021

- Autorizzazione paesaggistica prot.9423 del 26.07.2021

- Parere Genio Civile prot.8752 del 13.07.2022

- Autorizzazione sismica Regione Veneto prot2946 del 07.03.2023