## COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

### P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266

### AREA TECNICA

Ufficio Lavori Pubblici

RIFACIMENTO COPERTURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.RENIER”

CUP E35B16000000004

#### CIG  Z9F1A015D7  N. gara _________

Categoria OG1 classifica I

Codice Stazione Appaltante  093704

Localizzazione intervento  026013

Codice Anagrafico  RUP 093074

Quadro economico (Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di G.C. 42 del 11.05.2016)

Lavori

Lavori 							€ 33.320,00

Oneri per la sicurezza					€   1.362,84

=========

- Totale lavori						€ 34.682,84

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22%	su lavori e oneri					€   7.630,22

Fondo accordi bonari e spese tecniche e imprevisti		€      686,94

=========

- Totale somme a disposizione				€   8.317,16

Totale (A+B)   						€ 43.000,00

Opera finanziata: € 43.000,00 con fondi propri al cap.10401 del B.P.2016

Indagine di mercato prot.5479 del 27.05.2016 Gara con scadenza 13.06.2016 – Nessuna aggiudicazione prot.6367 del 21.06.2016

Indagine di mercato prot.6536 del 23.06.2016 Gara con scadenza 05.07.2016

Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.212/478 del 05.07.2016

Ditta affidataria: ditta Cerantola s.r.l. di Rosà via Zanella n.16 cap 36027

Tel . 0424858226 Fax 0424588238 C.C.I.A.A. di Treviso n. _________

P.Iva e c.f. 00529410243 INPS di VI n.__________ INAIL di VI n.___________ C.E.A. di __ n.______ Pec lattoneriacerantola@pec.it

RIBASSO 5 %

Cauzione definitiva: Importo € 3.301,68 - Polizza Assicurazioni Itas Mutua n.M11350587 del 26.07.2016

Contratto rep.____ del _________ Registrato a                       il                al n.    serie

Importo lavori 	Euro 31.654,00

Oneri sicurezza	Euro   1.362,84

Iva 22%		Euro   7.263,70

Totale		Euro 40.280,54

Inizio lavori 08.08.2016 (fine presunta 03.09.2016) (30gg)

Sospensione lavori dal 30.08.2016 al 12.10.2016

Ripresa lavori 12.10.2016

Ultimazione lavori 17.10.2016

Concordamento nuovi prezzi n.1 del 10.08.2016